## Slide 1: Das Wasserfall-Modell
Eine Präsentation von Silas Günther, Daniel Jaros und Tobias Klemens

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Hauptmerkmale
Ablauf
Vor- und Nachteile
Fazit

## Slide 3: 1. Geschichte
Ursprung: Bau- und Produktionsprozess
1956: Beschreibung durch Herbert Bennington (strikte Abfolge)
1970: Neubeschreibung durch Winston Royce
Notes: Tobi!

## Slide 4: 2. Hauptmerkmale
Linear, nicht iterativ
In Phasen organisiert
Artefakt: Dokument
Von Paul Hoadley, Paul Smith and Shmuel Csaba Otto Traian, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29119277

## Slide 5: 2. Hauptmerkmale
Prämissen
Anforderungen bekannt
Keine Veränderung von Anforderungen
Ohne Unterbrechung entwickelbar
Neuentwicklung (keine Modifikation)

## Slide 6: 3. Ablauf
Anforderungen
Entwurf
Implementation
Überprüfung
Wartung
Anforderungen ermitteln
 Lastenheft!
Was will der Kunde?
Was soll das Programm können?
Welche Einschrän-kungen gibt es?
Sind externe Schnitt-stellen vorhanden?

## Slide 7: 3. Ablauf
Anforderungen
Entwurf
Implementation
Überprüfung
Wartung
Hardware
Software
Programmierumgebung
Performance
Programmiersprache
Graphical User Interface
Datenstruktur
Sicherheit
Pflichtenheft

## Slide 8: 3. Ablauf
Anforderungen
Entwurf
Implementation
Überprüfung
Wartung
Entwurf
Vollständiges Programm
Programmierer
Designer
Notes: TODO: Visualize implementation details (How to? 😒 let Silas find out…)

## Slide 9: 3. Ablauf
Anforderungen
Entwurf
Implementation
Überprüfung
Wartung
Überprüfung:
Alle Punkte des Lastenhefts umgesetzt?
Programm bedien-bar durch Kunden und Anwender?
Läuft jeder Teil des Programms fehlerfrei?
?
✓
Programm wird ausgeliefert
Notes: TODO: ggf. blaue Felder eliminieren

## Slide 10: 3. Ablauf
Anforderungen
Entwurf
Implementation
Überprüfung
Wartung
Vollversion 1.0: Auslieferung an den Kunden
Wasserfall wird erneut durchlaufen!
Fehler tritt auf
Kunde wünscht Verbesserungen
Notes: Arrow is ought to convey “Im Fehlerfall“ (How to rotate text? 😱 )  Visio…

## Slide 11: 4.1 Vorteile
Klare Struktur
Einfache, intuitive Anwendung
Notes: Abgrenzungsproblem: Klar voneinander unterscheidbare Phasen sind nicht möglich
Abfolgeproblem: Tritt ein Fehler auf, muss der Wasserfall dennoch vollständig durchlaufen werden

## Slide 12: 4.2 Nachteile
Abgrenzungsproblem
Abfolgepoblem
Unflexibel
Später Return on Investment
Fehler werden u. U. spät erkannt
Notes: Abgrenzungsproblem: Klar voneinander unterscheidbare Phasen sind nicht möglich
Abfolgeproblem: Tritt ein Fehler auf, muss der Wasserfall dennoch vollständig durchlaufen werden
Später RoI: Denn man muss echt viel inventieren so vong zeit her für 1 relies

## Slide 13: 5. Fazit
Anwendbar bei:
  Guter Kostenabschätzung
  Stabilen Anforderungen
Nicht anwendbar bei:
  Flexibler Projektplanung

## Slide 14: Quellen
Fakultät Medieninformatik, LMU München